NOTA SULLA SECONDA FASE PROGRAMMA PIUSS

La seconda fase del programma PIUSS potrebbe svolgersi applicando la procedura prevista dall’articolo 153, commi 1-14, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006). Tale procedura consente di affidare, sulla base di uno studio di fattibilità, una concessione di lavori pubblici che contempli la realizzazione dell’intervento oggetto della concessione con risorse totalmente a carico del concessionario.

Per attuare tale procedura con i fini che si prefigge l’amministrazione di Lucca occorre:

- predisporre, sviluppando quanto già previsto nel “Documento di orientamento strategico del programma PIUSS”, uno studio di fattibilità con i contenuti previsti dall’articolo 14 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207;

- studiare una documentazione di gara che consenta di procedere ad affidare la concessione sulla base non solo della proposta ritenuta la migliore fra quelle presentate ma anche su integrazioni, miglioramenti, variazioni introdotti in tale proposta che sono rinvenienti nella altre offerte presentate.

L’ipotesi, a mio parere, è fattibile in quanto la normativa prevede:

- la presentazione in gara di un progetto preliminare, di una bozza di convenzione, di un piano economico-finanziario asseverato da una banca (comma 9, dell’articolo 153);

- la scelta del miglior progetto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (i criteri di valutazione devono essere previsti nel bando e potranno tenere conto degli obiettivi che persegue l’amministrazione di Lucca)

- l’approvazione del progetto prescelto con le modalità indicate nell’articolo 97 del Codice dei contratti pubblici che prevede l’indizione della conferenza di servizi di cui all’articolo 14-bis della legge n. 241/199 (comma 10, lettera c) dell’articolo 153);

- la possibilità per l’amministrazione aggiudicatrice di richiedere all’offerente prescelto di apportare al progetto le modifiche intervenute in fase di approvazione del progetto;

- l’obbligo dell’offerente prescelto, a pena di non vedersi aggiudicata la concessione, di apportare al progetto le suddette modifiche;

- il diritto dell’offerente prescelto di vedersi adeguare il piano economico-finanziario presentato

- la possibilità di affidare, in caso di rifiuto o mancato accordo con l’offerente prescelto, la concessione ad un altro offerente prescelto in via progressiva sulla base del posto in graduatoria acquisito nella gara;

- la possibilità(come ha specificato l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nella determinazione n.1 del 14 gennaio 2009) di acquisire il progetto prescelto, modificarlo adeguandone anche il piano economico finanziario, per indire, ai sensi dell’articolo 143 del Codice dei contratti pubblici, una gara di affidamento di una concessione.

Il bando dovrà prevedere, in particolare, che l’amministrazione aggiudicatrice, in sede di approvazione del progetto potrà proporre l’inserimento di soluzioni progettuali previste sulla base di proprie valutazioni ma anche sulla base di proposte progettuali previste nelle altre offerte presentate in sede di gara.

Tale ipotesi va disciplinata nei documenti di gara e deve comportare la sottoscrizione di impegni irrevocabili, a pene di esclusione dalla gara, di tutti i concorrenti.

Lo studio di fattibilità dovrà essere redatto da un gruppo di lavoro costituito all’interno dell’Amministrazione (con possibili supporti esterni per sopperire alla mancanza di specifiche professionalità) e così composto:

- Responsabile del procedimento esperto in Urbanistica;

- Un esperto di procedure nei lavori pubblici ed in particolare di finanza di progetto;

- Un esperto in piani economici e finanziari;

- Un progettista per preparare alcuni elaborati e predisporre una stima sommaria degli interventi.

Il costo dello studio di fattibilità potrà essere riportato nel piano economico e finanziario e farà parte delle spese di progettazione per la realizzazione dell’intervento.

Nello studio di fattibilità dovranno essere evidenziate le esigenze dell’Amm.ne, le proposte presentate da privati, categorie, associazioni; potranno essere proposte più soluzioni, lasciando molto spazio alle idee dei privati che parteciperanno alla gara per la concessione.

In questa fase potranno essere confrontate le soluzioni con gli organi politici, con il territorio, con le categorie economiche, imprenditoriali e professionali, con le associazioni degli industriali, dei commercianti, degli artigiani, con le associazioni ambientali….

Al termine di questa fase si otterrà un prodotto che consentirà di effettuare una selezione ai sensi dell’art. 153 del Codice per individuare il soggetto privato o più soggetti privati che realizzeranno le opere e le gestiranno per il tempo previsto nella concessione.

Lucca, 10 marzo 2010

Alessandro Coletta e Guido Moutier

Allegato: LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ – Determinazione n.1 2009 AVCP.

- Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

- di lavori,, servizi e forniture

LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE

DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ

Allegato II

LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE

DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ

Indice

1.	Lo studio di fattibilità: linee generali

2.	Tematiche e criticità nella scelta e identificazione dei bisogni della comunità

3.	La scelta del modello di realizzazione dell’intervento: Partenariato Pubblico Privato o appalto.

4.	Il contenuto dello studio di fattibilità

5.	Elementi caratterizzanti lo studio di fattibilità

6.    Documenti componenti lo studio di fattibilità

7.    L’affidamento dello studio di fattibilità ed i relativi corrispettivi

# lo studio di fattibilità:  linee generali

Nel Codice, lo studio di fattibilità (art.128, già art.14 della legge n.109/94), è descritto come strumento attuativo del programma triennale, nel quale devono riportarsi l’analisi dello stato di fatto sotto i profili: storico-artistico, architettonici, paesaggistici, della sostenibilità ambientale, socio economica, amministrativa e tecnica.

Si tratta dunque di uno strumento per sua natura ibrido, avente i contenuti in parte della pianificazione territoriale ed economica, in parte della disciplina del documento preliminare alla progettazione (crf. art 15, comma 5 del dPR 554/99); pertanto lo studio di fattibilità (SdF) ha caratteristiche diverse dal progetto preliminare.

Nel nuovo quadro normativo (art. 153 del Codice), lo SdF assume inoltre un’ulteriore funzione, in quanto sulla base di esso i concorrenti, in sede di offerta, elaborano la progettazione preliminare.

Il documento assume quindi una duplice valenza, quale elaborato per la identificazione e quantificazione dei lavori strumentali al soddisfacimento dei bisogni delle amministrazioni aggiudicatrici, ma anche quale documento da porre a base di gara nei procedimenti di cui all’articolo 153 del Codice.

Lo SdF, perciò richiede particolare attenzione nella sua stesura. Esso infatti deve essere in grado di trasformare l’iniziale idea-progetto in una specifica ipotesi di intervento, attraverso l’identificazione, la specificazione e la comparazione, ove possibile, di più alternative atte a cogliere modalità diverse di realizzazione dell’idea originaria e consentire all’autorità politico-amministrativa competente di assumere una decisione fondata e motivata. Allo stesso tempo deve avere anche contenuti sufficienti a poter indire una gara d’appalto e quindi poter prevedere nel bando i requisiti di partecipazione e l’importo dell’investimento.

La completezza e l’attendibilità dello SdF sono importanti per assicurare, da un lato, la simmetria delle informazioni tra i concorrenti, dall’altro, in una certa possibile misura, la sicurezza della bancabilità delle proposte dei concorrenti espresse nel piano economico e finanziario.

La significativa discordanza delle previsioni, si riflette direttamente nella futura fase di gestione economica dell’opera con rischi seri per il concessionario e l’amministrazione concedente per quanto riguarda la copertura finanziaria dell’intervento.

Tuttavia, in considerazione delle esigenze specifiche di ogni amministrazione, in relazione al singolo progetto e ai tempi a disposizione, lo SdF potrà aggiornato successivamente all’inserimento dello stesso negli strumenti di programmazione, al fine di porlo a base di gara ex art. 153.

Si ritiene infatti che al fine di inserire un intervento in programmazione sia sufficiente avere predisposto uno SdF che abbia un contenuto base esaustivo anche se non dettagliato mentre, a base del bando di gara ex art. 153 commi 1 e 15 del Codice, dovrà essere posto uno SdF che consenta di definire tutti gli elementi del confronto concorrenziale fra gli offerenti, come richiesto dalla norma dell’art. 153.

La redazione dello SdF dovrà essere graduata in relazione alla tipologia e complessità dell’intervento da realizzare; il responsabile del procedimento, in relazione ad opere di medio-piccola dimensione o di natura non complessa, può adattare i contenuti dello SdF indicati come necessari nelle presenti linee guida, con un grado di approfondimento minore delle singole voci, in analogia a quanto previsto per la progettazione di cui all’art.93 comma 2 del Codice.

# Tematiche e criticità nella scelta e identificazione dei bisogni della comunità

Al fine di redigere una programmazione triennale di lavori pubblici coerente con le effettive necessità della comunità, in una prima fase, è necessario prevedere la raccolta di tutti gli elementi occorrenti per la formazione di un quadro completo dei bisogni e delle esigenze della collettività. In tale ottica invero, l’art.11 del DPR n. 554/1999, trasfuso integralmente nel nuovo testo regolamentare, non dà indicazioni specifiche. In ogni caso dovranno essere valutati dalla pubblica amministrazione e per essa dal responsabile del procedimento, anche mediante attività di supporto, tre aree esigenziali:

- la domanda da soddisfare per la collettività di riferimento e le opportunità in atto;

- i piani e le strategie proprie dell’amministrazione o di altri enti interessati o sovraordinati;

- gli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Va sottolineata la necessità di una quantificazione della domanda rivolta non solo al bacino di utenza generale (domanda potenziale), ma anche una quantificazione più dettagliata in funzione delle specifiche soluzioni tecnologiche e finanziarie prospettate. Tale identificazione della domanda, differenziata in rapporto alla dimensione ed al ruolo che ha l’amministrazione, non può essere generica, bensì basarsi su parametri finali facilmente riconoscibili e misurabili.

Le istanze individuate, sono raccolte dal responsabile del procedimento con l’ausilio, ove necessario, di attività di supporto, in un documento generale corredato da appendici documentali per formare un elenco generale e provvisorio di idee-progetto (da sottoporre eventualmente ad un vaglio dell’organo decisorio), sulla base del quale elaborare poi gli SdF.

Una volta elaborato lo SdF, si procede alla formazione del piano triennale, in vista della sua approvazione, con l’eliminazione delle idee-progetto per le quali gli studi hanno dato un esito negativo o non sufficientemente positivo.

In conclusione, le fasi di scelta e l’identificazione dei fabbisogni si possono riassumere come segue:

- ricognizione delle idee-progetto;

- esame preliminare delle idee-progetto da sottoporre allo SdF;

- realizzazione dello SdF;

- approvazione SdF con valore localizzativo e autorizzativo (cfr. conferenza dei servizi  di cui alla legge 241/90).

# La scelta del modello di realizzazione dell’intervento: Partenariato Pubblico Privato o appalto.

La realizzazione delle infrastrutture può avvenire o mediante la formula dell’appalto con risorse totalmente a carico dell’amministrazione, o mediante una delle formule di partenariato pubblico-privato (ex art. 3, comma 15-ter – concessione di lavori, concessione di servizi, locazione finanziaria, finanza di progetto, affidamento a contraente generale, società miste).

Si rende necessario valutare preliminarmente, da parte delle amministrazioni pubbliche, se sia conveniente procedere ad una forma di Partenariato con il privato oppure, diversamente, ricorrere ad un contratto di appalto più tradizionale. Tale analisi va effettuata in modo differenziato in rapporto alle caratteristiche e dimensione dell’intervento che si prevede debba essere realizzato ed alle risorse economiche disponibili.

La verifica del modello più adatto di Partenariato Pubblico Privato, è una componente essenziale dello SdF, allo scopo di rilevare la presenza delle condizioni necessarie per la scelta migliore ed in particolare:

- un quadro normativo e regolatorio compatibile con l’intervento;

- l’esistenza di rischi trasferibili al soggetto privato, con la contrattualizzazione delle rispettive responsabilità;

- la capacità organizzativa e la presenza del know how della pubblica amministrazione per intraprendere una operazione di Partenariato Pubblico Privato;

- la possibilità di praticare un sistema di pagamenti da legare a prefissati livelli quantitativi e qualitativi in sede di gestione;

- la tariffabilità dei servizi da erogare e la verifica del consenso della collettività a pagare tali servizi alla pubblica amministrazione.

Un tale controllo potrebbe fornire elementi direttamente utilizzabili nella elaborazione del bando di gara in ordine, segnatamente, alle più consone modalità di scelta del partner privato.

La verifica della praticabilità del Partenariato Pubblico Privato va effettuata quando sono disponibili alcune informazioni sulle alternative per la realizzazione delle idee progetto, ma prima della conclusione dello SdF poiché, ad esempio, un esito non favorevole al partenariato potrebbe comportare anche la rinuncia alla procedura di messa in gara dello SdF. Infatti il modello prescelto dovrà assicurare un ottimale metodo di approvvigionamento delle infrastrutture e dei servizi ed una migliore allocazione delle risorse pubbliche. Tutto ciò presuppone quanto segue:

- le procedure di aggiudicazione siano regolate attraverso meccanismi concorrenziali e competitivi;

- i rischi connessi alla costruzione e gestione dell’opera siano chiaramente identificati, valutati e posti in capo al soggetto più in grado di farsene carico;

- la corretta quantificazione dei costi connessi ai rischi da allocare riduce le asimmetrie informative attribuendo maggiore consapevolezza all’Amministrazione.

Pertanto, l’approccio al Partenariato Pubblico Privato deve rappresentare un’attenta verifica e valutazione delle condizioni sopra esposte e delle opzioni di finanziamento concretamente disponibili per la pubblica amministrazione, incluse quelle tradizionali, con l’obiettivo di raggiungere la condizione ottimale dei costi complessivi del progetto e della qualità dei servizi erogati (Value for Money – VfM).

Se l’obiettivo di un procedimento di realizzazione di un intervento basato sullo schema di Partenariato Pubblico Privato è il perseguimento del VfM, uno dei metodi più diffusi per misurarne l’entità è quello del Public Sector Comparator (PSC). Questo modello di valutazione si basa sul confronto del Valore Attuale Netto (VAN) dei costi e dei ricavi generati nelle due diverse soluzioni di appalto/concessione. La differenza fra i valori riportati, rappresenta la misura del VfM espresso in termini di risparmio sui costi di un alternativa rispetto all’altra (PPP e PSC-Public Sector Comparator).

Infine, sarebbe opportuno escludere dallo SdF, allorché questo diventa documento a base di gara, le parti o gli elaborati specifici, attinenti la verifica del modello di Partenariato Pubblico Privato.

# Il contenuto dello studio di fattibilità

Il modello di SdF di seguito prospettato, costituisce non solo uno strumento che consente al decisore di esprimere valutazioni sulla bontà dell’idea-progetto, ma consente di indire una gara sulla base di elementi concreti, nel rispetto dei principi di trasparenza e della concorrenza tra gli operatori.

La definizione in concreto del suo contenuto va tuttavia ricercata nel bilanciamento di due esigenze contrapposte: da un lato l’esigenza di avere uno SdF affidabile e completo, tale da consentire di ottenere preliminari consensi dalle amministrazioni competenti, dall’altro quella di non intaccare eccessivamente la creatività dei concorrenti garantendo ad essi la possibilità di apportare modifiche alla soluzione indicata nello studio stesso.

Ciò sarebbe più agevole qualora lo studio contenesse, ove possibile, l’indicazione di alcune alternative valide per la realizzazione dell’idea-progetto. In sintesi SdF dovrebbe consentire di:

- accertare la bontà della iniziale idea-progetto e la sua convenienza rispetto agli impieghi alternativi delle risorse;

- individuare le modalità di realizzazione dell’idea originaria più realistiche e promettenti;

- contenere gli elementi essenziali della progettazione necessari al rilascio dei pareri preliminari degli Enti interessati all’intervento.

Quanto agli aspetti autorizzatori, il corredo progettuale dello SdF, ad esempio per le opere lineari e a rete, deve essere tale da individuare, anche solo su larga scala, le possibili alternative di localizzazione degli interventi e la individuazione delle prevedibili interferenze delle varie soluzioni; ciò consente in sede di conferenza dei servizi il coinvolgimento anticipato dei gestori, per evitare in seguito situazioni di stallo nella ricerca di soluzioni alle interferenze.

Più delicato è il tema dell’impatto ambientale. Non è infatti pensabile ritenere lo SdF idoneo ad ottenere il VIA: il nuovo Codice dell’ambiente prevede il suo rilascio sulla base del progetto definitivo. Pertanto il VIA dovrà essere acquisito successivamente dal promotore.

Tuttavia, poiché l’art. 128 prevede già, seppure genericamente, di assicurare la sostenibilità ambientale della soluzione, occorre che lo SdF, ove necessario, contenga anche un esame dei maggiori potenziali impatti sull’ambiente, con l’indicazione della soluzione prescelta e delle eventuali alternative. Tale esame dovrà almeno consentire, in sede di conferenza, sia di assumere decisioni sulla obbligatorietà o meno del VIA, sia di definire l’insieme delle azioni e delle analisi da considerare nello studio di impatto ambientale (SIA) di norma facente parte degli elaborati costituenti il  progetto preliminare.

# Elementi caratterizzanti lo studio di fattibilità

Lo SdF relativo ad interventi realizzabili con risorse private, deve contenere, in modo differenziato in rapporto alle caratteristiche e dimensione dell’intervento da realizzare, le seguenti analisi e documentazioni:

- inquadramento territoriale e socio-economico del progetto, struttura ed obiettivi.

In tale elaborato vanno delineate le caratteristiche urbanistiche e viarie dell’area potenzialmente interessata, al fine di valutare tutti gli impatti dell’intervento, prendendo in considerazione la compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti. Dovranno poi esser valutati gli impatti socio-economici nel contesto delle attività produttive e commerciali esistenti;

- analisi della domanda attuale e prevista e specifiche dei gruppi di beneficiari.

Deve essere qui analizzato il bacino di utenza poiché l’analisi della domanda è fondamentale per la stessa scelta delle alternative e per il dimensionamento dell’intervento. In sostanza si tratta di quantificare i bisogni dei beneficiari dell’intervento con stima da basare, il più possibile, su unità fisiche quali ad esempio: numero di persone, metri cubi di rifiuti prodotti, numero di accessi, flussi di traffico, ecc. Nel caso la domanda potenziale sia insufficiente, si deve abbandonare da subito il progetto e dirottare le risorse su altri bisogni;

- analisi dell'offerta attuale e prevista.

Deve essere analizzato lo stato attuale dell’offerta nei medesimi settori oggetto di proposte e il grado di apprezzamento dei detti progetti da parte degli utenti. L’analisi della domanda e dell’offerta deve  essere riferita allo stesso arco temporale e deve basarsi, per quanto possibile, su dati statistici desunti da pubblicazioni e/o studi di settore (studi demografici, ecc.);

d) descrizione dell'investimento (localizzazione, dimensione, caratteristiche, costi di realizzazione, ecc.).

In una breve relazione si dovranno indicare i parametri fisici dell’intervento ed i relativi costi stimati;

- analisi delle alternative possibili per realizzare l’idea originaria.

Deve essere descritto l’insieme delle alternative tecnologiche, organizzative e finanziarie per l’attuazione dell’idea-progetto, per i successivi confronti. Si parla in generale di matrice delle alternative progettuali nella quale vengono riportate per ciascuna soluzione le scelte tecnologiche, le scelte organizzative e le modalità di finanziamento dell’opera in modo tale che si abbia subito una visione sinottica comparativa tra le diverse soluzioni;

- analisi dei costi gestionali in fase di esercizio.

Devono essere descritti i costi monetari ed economici connessi alla gestione del progetto, secondo un possibile modello, per ciascuno degli anni in cui si manifestano gli effetti dell’intervento. È utile richiamare, nel modello gestionale, le norme che occorre rispettare per l’espletamento del servizio;

- analisi di fattibilità finanziaria (analisi costi e ricavi).

Deve essere individuato il flusso finanziario generato dalla gestione, ossia dai costi e dai ricavi, relativa al prodotto caratteristico del progetto. Qui è svolta l’analisi dei rischi nel tempo delle varie alternative progettuali, con la c.d. matrice dei rischi. La matrice in questione deve evidenziare l’allocazione del tipo di rischio e su chi ricade lo stesso, sull’Amministrazione, oppure sul partner privato, oppure su entrambi con percentuali diverse;

- analisi di fattibilità economica e sociale (analisi costi e benefici) e piano di monitoraggio.

In tale ambito devono valutarsi i costi e i benefici di tutte le alternative progettuali valutando anche i benefici (o costi) non monetari di alcune categorie di opere. E’ l’esempio di una opera di difesa idraulica il cui “prodotto caratteristico” è la riduzione del rischio idraulico. In questo caso i benefici diretti tendono a confondersi con quelli indiretti perché il vantaggio è sia delle popolazioni residenti sia dell’intera collettività. Con l’analisi dei costi e benefici viene verificato il grado di utilità dell’opera per la collettività (riduzione dei tempi di percorrenza di una tratta stradale, l’efficienza nello smaltimento dei rifiuti. ecc.). Il livello di approfondimento dell’analisi in questione dipende ovviamente dalla dimensione dell’opera che si intende realizzare.

Ai fini del monitoraggio, devono individuarsi gli elementi del c.d. “prodotto caratteristico” delle alternative: ogni alternativa deve culminare con la individuazione dei parametri dei quali sia misurabile l’effetto, diretto o indiretto, sulla collettività. Lo SdF deve indicare gli elementi economici ovvero gli indicatori specifici, con le rispettive unità fisiche, sui quali l’intervento è destinato ad incidere a vantaggio della comunità e ciò in modo non generico. Ad esempio, i metri cubi di rifiuti smaltiti; i quantitativi di rifiuti operati con la raccolta differenziata, il numero di accessi di una tangenziale a pedaggio; il numero di visitatori di un parco museale; i flussi di traffico di una tratta autostradale; le degenze ospedaliere e i day hospital; gli slot di un aeroporto; gli utilizzatori di un complesso sportivo; le concentrazioni di gas tossici, i tempi di percorrenza, ecc.;

Questa è ragionevolmente la sede per l’ attuazione della verifica del modello di partenariato pubblico privato.

- descrizione ed analisi degli impatti ambientali di ciascuna alternativa.

Per ciascuna alternativa dovranno anticiparsi tutti gli elementi significativi dell’impatto ambientale sufficienti per la elaborazione di un SIA, ove necessario ed in funzione dell’importanza e complessità dell’opera. Poiché lo Sdf non consente di redigere un vero e proprio SIA, si tratta di fornire una descrizione qualitativa della situazione ambientale esistente ed un quadro sintetico dei principali fattori di rischio/impatto ambientali e le priorità degli approfondimenti tecnici per gli sviluppi progettuali successivi;

- relazione sintetica intermedia.

Il responsabile del procedimento ha la facoltà di interrompere lo SDF se le alternative prospettate hanno scarsa possibilità di essere attuate, mediante provvedimento motivato;

- elementi essenziali dello schema di convenzione.

- corredo progettuale minimo.

Il Responsabile del Procedimento stabilirà, in relazione alle caratteristiche dello specifico intervento, gli elaborati minimi, conformemente all’art. 15, comma 5 lett. l) del DPR n. 554/99 e del comma 2 dell’art. 93 del d.lgs. n. 163/2006, tra quelli previsti per il progetto preliminare di cui all’art. 18 dello stesso DPR n. 554, necessari per l’individuazione delle categorie e classifiche delle opere da realizzare e per le valutazioni dei costi di ciascuna alternativa, desumendoli o da un computo metrico estimativo di massima o da un calcolo sommario, applicando alle quantità dei lavori i costi unitari, o sulla base di parametri desumibili da interventi similari realizzati (di cui dovrà essere data prova di attendibilità). Sugli elaborati progettuali a corredo dello SdF occorre tenere presente le disposizioni del comma 2, dell’art. 18, del citato DPR n. 554/99 sulla necessità di predisporre le indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche per gli affidamenti delle concessioni di lavori pubblici.

Per quanto riguarda le modalità di predisposizione di alcuni documenti, quali ad esempio gli allegati tecnico-economici, la guida elaborata dai Nuclei Regionali di Valutazione e Verifica degli investimenti Pubblici (NUVV) “Studi di fattibilità delle opere pubbliche. Guida per la certificazione da parte dei Nuclei Regionali di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici”, fornisce numerose indicazioni a riguardo.

# Documenti  componenti  lo  studio di fattibilità

Lo SdF, in relazione alle analisi sopra delineate, fatta salva diversa indicazione del responsabile del procedimento in rapporto alla dimensione e natura dell’interventi da sottoporre a studio, dovrà essere così strutturato:

- relazione illustrativa contenente:

  - l’inquadramento territoriale e socio-economico dell’area oggetto dell’intervento:

  - corografia, stralcio PRGC, verifica della compatibilità con gli strumenti urbanistici ed i piani territoriali di coordinamento ecc.;

  - analisi dell’impatto socio-economico con riferimento al contesto produttivo e commerciale esistenti;

  - analisi della domanda e dell’offerta attuale e di previsione con riferimento:

- al bacino d’utenza;

- alle specifiche riguardante l’utenza;

- ai servizi erogati dai diversi concessionari;

- alla tipologia del servizio;

- ai parametri fisici che caratterizzano il servizio (flussi di traffico, slot aeroportuali, numero di accessi, ecc.);

  - descrizione dell’intervento e analisi delle alternative relative alle possibili soluzioni realizzative dell’idea originaria:

- verifica della convenienza del modello di Partenariato Pubblico Privato rispetto alle procedure di appalto;

- matrice delle alternative;

  - studio della prefattibilità ambientale dell’intervento:

- analisi sommaria degli aspetti geologici, geotecnica, idraulici, idrogeologici desunti dalle cartografie disponibili (carte geologiche, PTC, carte del rischio idraulico, ecc) o da interventi già realizzati ricadenti nella zona;

- verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall’intervento;

- relazione tecnica contenente:

  - analisi sommaria delle tecniche costruttive (strutture, materiali, ecc.) e indicazione delle norme tecniche da applicare;

  - cronoprogramma e piano di monitoraggio (delle opere e del servizio);

  - stima sommaria dell’intervento desumendola o da un computo metrico estimativo di massima o da un calcolo sommario, applicando alle quantità dei lavori i costi unitari desunti da prezzari dell’amministrazione, o sulla base di parametri desumibili da interventi similari realizzati;

  - elaborati progettuali stabiliti dal RUP tra quelli previsti dall’art. 22 del DPR 554/99:

- ai fini dello studio di prefattibilità ambientale (corredo minimo);

- ai fini autorizzatori (corredo minimo);

- ai fini dell’individuazione delle interferenze;

- allegato tecnico economico;

  - analisi della fattibilità finanziaria (costi e ricavi) con riferimento alle fasi di costruzione e gestione;

  - analisi della fattibilità economica e sociale (analisi costi-benefici);

  - schema di sistema tariffario;

- elementi essenziali dello schema di convenzione.

# L’affidamento dello studio di fattibilità  ed i relativi corrispettivi

Lo SdF deve essere di norma redatto dagli Uffici Tecnici delle amministrazioni aggiudicatici; il ricorso a professionisti esterni è possibile solo in caso di carenze dell’organico ai sensi dall’art. 90, comma 6, e art. 10, comma 7, per i servizi, del d.lgs. n. 163/2006.

Al concetto di “carenza dell’organico”, va dato un significato stringente e sostanziale in quanto lo SdF rappresenta per l’Amministrazione un elaborato a valenza strategica e non meramente professionale, come si intende per la progettazione. Qualora si tratti di uno studio particolarmente complesso, potrà farsi ricorso all’attività di supporto, in particolare per gli aspetti economici, finanziari, delle indagini sui flussi, ecc.

Merita altresì attenzione la procedura di selezione del soggetto, singolo o plurimo, da incaricare per l’elaborazione dello SdF. Ciò in quanto il documento è formato sia da un servizio di ricerca o affine, compreso nell’ALLEGATO  II A del Codice, sia da una parte non secondaria di progettazione, rientrante nei particolari servizi di cui all’art. 91 del Codice stesso: siamo infatti di fronte ad un contratto con diverse tipologie di servizi ed il bando per l’affidamento dello SdF, dovrà indicare la qualificazione necessaria per le diverse prestazioni.

Il responsabile del procedimento curerà di specificare nel bando, con ogni possibile chiarezza, tutte le prestazioni richieste per assicurare la interdisciplinarietà e l’integrazione delle competenze.

Un problema non secondario è l’individuazione dei criteri per fissare il corrispettivo da porre a base di gara.  In linea generale il criterio dovrebbe essere basato sul tempo necessario alla prestazione.

Il costo di uno SdF è, a differenza delle progettazioni, riferibile solo in parte all’importo dei lavori. Esso dipende in larga misura dalla necessità di eseguire studi specifici sul progetto (di mercato, economici, ambientali, ecc.) in dipendenza delle condizioni al contorno e della complessità del progetto.

Così ad esempio, progetti di grande complessità per un elevato numero di servizi diversi, quali quelli nel settore ospedaliero, possono risultare più onerosi di progetti autostradali, di grande importo ma caratterizzati da un numero minore di servizi tariffati. Di contro, questi ultimi necessitano di complesse analisi di traffico tipiche del settore trasporti e dell’allocazione del rischio di mercato.

La stima del costo delle prestazioni dovrebbe pertanto essere calcolata sulla base del numero di giornate-uomo necessarie per il loro espletamento, all’interno comunque di un range di valore proporzionale all’importo dell’investimento.

I costi sostenuti per gli studi di fattibilità rientrano nelle spese tecniche di sviluppo del progetto, al pari delle spese per la progettazione, la consulenza legale e finanziaria.